**Informe de mejoras del grupo ClimbCode (27/04/18)**

**www.climbcode.tk**

|  |  |
| --- | --- |
| **FORMATO** | |
| Mostrar en la demo el usuario logado siempre. | Implantado |
| Actualización de los colores de las tecnologías. | Implantado |
| No repetición del título de la sección general en toda la sección. Cambiarlo por las secciones interiores del conjunto mayor. | Implantado |
| Actualización del mensaje de la situación actual del proyecto. | Implantado |
| Mayor homogeneidad en el formato. | Implantado |

|  |  |
| --- | --- |
| **CONTENIDO** | |
| Concretar las ideas que quedan en el aire: Cursos y concursos de ejercicios interactivos. | Implantado |
| Actualización del riesgo de uso de Heroku. Si sigue siendo un riesgo, cuantificarlo. | Implantado |
| Añadir rango de aceptación del valor de las métricas. | Implantado |
| Métrica del rendimiento del project manager para el reparto y la estimación de tareas. | Implantado. Se ha variado el sistema de reparto de tareas para que lo haga el Project Manager. Se reutiliza la métrica del problema de estimaciones al ser igual de informativa para esta situación. |
| Actualización de la gráfica de SP respecto de costes para mostrar los costes ideales y los reales a la vez. | Implantado |
| Plan de contingencia para problemas con el grupo. | Implantado |
| Despliegue estable de la plataforma y el proyecto. | Implantado |
| Explicitar qué feedback se ha obtenido en el pilotaje, cuál se va a implantar y por qué. | Implantado |
| Explicitar qué se hace en las reuniones del plan de pilotaje. | Implantado |
| Explicar la metodología de trabajo. | Implantado |